|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTA No. | FECHA: | 28/feb/2019 |
| HORA INICIAL: | 08:30 AM |
| HORA FINAL: | 12:30 PM |
| OBJETIVO: Presentar los avances del desarrollo del módulo Semilleros TIC en el SIMCEE. | LUGAR: Centro Cultural - Oficina MCEE | |

ASISTENTES: Viviana Rodas, John Saavedra, Roberto Guzmán, Maribel Velasco, Andrea Serna, Erick Castro, Oscar López (Ver listado adjunto).

AUSENTES: Juan Guillermo Segura, Juan José Sierra

INVITADOS: No aplica

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de avances del modulo Semilleros TIC.

2. Varios.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión con la presentación del modulo por parte de Byallgraphic, verificando los cambios solicitados por parte del quipo de Semilleros TIC, en la pasada reunión del 20 de diciembre de 2018:

1. Quitar enlace de las fases.

2. Visualizar los estudiantes por grado.

3. Guardar cantidad y nombre de los estudiantes por grado.

4. Instrumentos de población (Docentes y estudiantes).

5. Quitar el ciclo en todos los instrumentos.

6. Cambiar la forma de ingreso al modulo (Solicitud del año y tipo de semillero).

7. Aumentar el número de sesiones.

Al momento de crear un semillero y hacer la escogencia de los docentes y estudiantes surge la pregunta de cómo se va a hacer la búsqueda para ambos casos. Byallgraphic explica que con la selección de la institución el sistema solo traería los docentes y estudiantes que apliquen, lo que acotaría el universo de búsqueda y lo facilitaría. Surge la duda en cuanto a que pasara si en el sistema Humano y Simat hay inconsistencias en los datos. Para esto John Saavedra propone realizar una curaduría de los datos en las bases de datos internas antes de ser cargadas en el SIMCEE, dejando la salvedad que este procedimiento no es del alcance del proyecto de desarrollo que está ejecutando Byallgraphic. Queda pendiente definir como será el procedimiento de carga y aseguramiento de calidad de los datos, ya que esto no hace parte del alcance de este proyecto.

Listamos las novedades encontradas que requieren ajustes por parte del operador:

1. Novedades de escritura en el modulo, Byallgraphic se compromete a corregirlos a la mayor brevedad. Por ejemplo: La palabra inferencias debe ser corregida por inferidas.

2. Falta un campo "Tipo de competencias inferidas y comprometidas en el proceso de creación de la app 0.0" en la fase II de desarrollo y fase III Uso, en Semilleros Docentes.

3. Para las sesiones en el "Resumen Operativo", se realizara el ajuste que mostrara solo las sesiones diligenciadas en Creación, Desarrollo y Uso.

4. Aumentar el número de sesiones por semillero porque podrían ser mas de 12 en el transcurso del año.

5. El diario de campo debe ser exportable a Word y llenar los campos de descripción y hallazgos por sesión.

6. De acuerdo a listado de especialidades que enviara el equipo de Semilleros TIC, Byallgraphic dejara no como campo abierto si no parametrizable el campo "Especialidad Media Técnica o Técnica" en el semillero Docentes.

7. En fase III de Docentes, en el campo "Nombre del docente Creador", pasarlo a "Nombre del creador" y pasarlo a campo de texto.

8. En fase III de Docentes, en el campo "Nombre del docente usuario de la aplicación" se deben listar los docentes de la institución (Como esta hoy el campo "Nombre del docente creador").

9. En el resumen operativo en el campo "Fecha de inicio del semillero" colocar la fecha menor de las fases desde la conformación.

10. En el campo "Frecuencia de las sesiones" en la conformación de los semilleros aumentar las opciones hasta 8 al mes.

11. En los 2 instrumentos de población debe permitir buscar como llave principal la institución y la sede puede ser opcional.

Se verifica el estado actual del avance del modulo, que de acuerdo a los siguientes puntos se encuentra en el numeral 1.

1. Ajustes sobre el modulo Semilleros TIC.

2. Parametrización y Perfilamiento: Carga de datos reales de instituciones, sedes, grados, estudiantes, docentes y usuarios finales.

3. Pruebas Funcionales y no funcionales en ambiente de producción.

4. Ajustes posteriores a las pruebas.

5. Capacitación sobre el uso del modulo.

6. Ajustes técnicos sobre la operación del modulo.

7. Entrega y recibo a satisfacción.

8. Carga de datos histórica.

Es importante tener en cuenta que del listado anterior, cada punto es pre-requisito del siguiente.

Maribel Velasco solicita fecha de capacitación de manera urgente, para saber si así como se entregara la información de 2018 (Para ser migrada desde los instrumentos manuales), también se hará lo mismo con la información inicial de 2019; teniendo en cuenta que ya los equipos están en campo y es necesario que empiecen a consignar la información recogida en el inicio de este año.

John Saavedra hace la moción en cuanto a socializar todas las novedades presentadas en los espacios de entrega y capacitación programados para esta semana y los incumplimientos presentados. Queda claro que de parte del equipo de TI-MCEE no hay injerencia con la situación presentada. En conclusión se evidenciaron problemas de comunicación interna al interior del equipo de trabajo del operador Byallgraphic, que suscitarón todas las problemáticas presentadas. Del mismo modo Maribel expone su inconformismo por la situación presentada.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN | | |
| QUÉ HACER | RESPONSABLE | FECHA  COMPROMISO |
|
| Aumentar el número de sesiones porque podrían ser mas de 12. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| Corrección errores de escritura en los rótulos del modulo. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| Agregar campo en la fase II aplicación y fase III Uso, antes del campo observación. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| Para las sesiones en el "Resumen Operativo", se debe realizar el ajuste que mostrara solo las sesiones diligenciadas en Creación, Desarrollo y Uso. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| El diario de campo debe ser exportable a Word y llenar los campos de descripción y hallazgos por sesión. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| Dejar como campo parametrizable "Especialidad Media Técnica o Técnica" en el semillero Docentes. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| En fase III de Docentes, en el campo "Nombre del docente Creador", pasarlo a "Nombre del creador" y pasarlo a campo de texto. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| En fase III de Docentes, en el campo "Nombre del docente usuario de la aplicación" se deben listar los docentes de la institución (Como esta hoy el campo "Nombre del docente creador"). | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| En el resumen operativo en el campo "Fecha de inicio del semillero" colocar la fecha menor de las fases desde la conformación. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| En el campo "Frecuencia de las sesiones" en la conformación de los semilleros aumentar las opciones hasta 8 al mes. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |
| En los 2 instrumentos de población debe permitir buscar como llave principal la institución y la sede puede ser opcional. | Byallgraphic | 11-mar-2019 |

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Roberto Guzmán – Contratista Secretaria de Educación Municipal

Revisó: John Saavedra - Contratista Secretaria de Educación Municipal